WZÓR UMOWY nr I LO/ ../2025 

(Umowa zawarta zgodnie z postanowieniami art. 2 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych) 
zawarta dnia ……………w Oleśnicy (Polska) pomiędzy: 

Powiatem Oleśnickim z siedzibą w Oleśnicy, ul. Słowackiego 10, 56-400 Oleśnica (NIP: 911-17-80-454), w imieniu którego działa z upoważnienia Zarządu Powiatu Oleśnickiego Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego  w Oleśnicy - Marzena Helińska, przy kontrasygnacie Agnieszki Jamroz - Głównego Księgowego  I Liceum Ogólnokształcącego w Oleśnicy  z upoważnienia Skarbnika Powiatu Oleśnickiego, zwanym dalej „Zamawiającym” 
a 

…………………………………………. 

zwanym dalej Wykonawcą,  
o następującej treści: 

§ 1 Przedmiot Umowy 

1.  W oparciu o dokumentację przygotowaną dla przeprowadzonego przez Zamawiającego postępowania oraz ofertę przedstawioną przez Wykonawcę w tym postępowaniu – stanowiące integralną część niniejszej umowy, Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługę polegającą na: opracowaniu dokumentacji projektowej modernizacji instalacji ppoż.                        w zabytkowym budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Oleśnicy i Szkoły Podstawowej nr 7                        w Oleśnicy, przy ul. Słowackiego 4, z pełnieniem nadzoru autorskiego w toku realizacji robót budowlanych. 
2. Przedmiot zamówienia obejmuje również uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego wszelkich pozwoleń i  decyzji administracyjnych oraz uzgodnień, niezbędnych do rozpoczęcia i zrealizowania robót budowlanych, w szczególności Wojewódzkiego Dolnośląskiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu oraz Wojewódzkiego Komendanta Straży Pożarnej we Wrocławiu.
3. Zakres prac projektowych  zawiera ekspertyza techniczna dot. stanu ochrony przeciwpożarowej budynku LO i SP7 w Oleśnicy i  postanowienia Dolnośląskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu .                                                 
§ 2 Oświadczenia i obowiązki Stron 
1. Zamawiający i Wykonawca zobowiązują się współdziałać przy wykonaniu Umowy w celu należytej realizacji zamówienia. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu Przedmiotu Umowy wykonanego zgodnie z: 

1) warunkami określonymi w niniejszej umowie, dokumentacją postępowania poprzedzającą zawarcie niniejszej umowy oraz ofertą,   

2) obowiązującymi na dzień wykonania przepisami prawa, w tym w szczególności z: 

a) ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane;  

b) ustawą z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej; 

c) ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych; 

d) rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie; 

e) rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych  i terenów; 

f) rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego; 

g) rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 05 sierpnia 2023r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urządzenia przeciwpożarowego pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej; 

h) rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa  i ochrony zdrowia; 

i) rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego; 

j) rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym, 3) zasadami wiedzy technicznej i ustalonymi zwyczajami. 

3. Wykonawca zapewnia prawidłową realizację Przedmiotu Umowy, gwarantuje sprawne                                i efektywne koordynowanie wszystkich działań związanych z realizacją zamówienia oraz dokona niezbędnych uzgodnień z Zamawiającym w zakresie Przedmiotu Umowy.  

4. Wykonawca zobowiązany jest zgłosić Zamawiającemu niezwłocznie, lecz nie później niż  w terminie 7 dni od wystąpienia lub od powzięcia wiedzy przez Wykonawcę o wszelkich trudnościach w realizacji Przedmiotu Umowy wraz z podaniem ich przyczyn oraz ze wskazaniem działań podjętych przez Wykonawcę w celu dotrzymania terminów umownych. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Przedmiotu Umowy przy użyciu własnych materiałów, narzędzi i urządzeń potrzebnych do wykonania niniejszej umowy. 

6. Wykonawca oświadcza, że 

1) posiada odpowiednią wiedzę i doświadczenie, zgodnie z treścią oferty złożonej przez Wykonawcę w postępowaniu poprzedzającym zawarcie Umowy, 

2) uzyskał od Zamawiającego wszelkie informacje, wyjaśnienia oraz dane techniczne niezbędne do prawidłowego wykonania Przedmiotu Umowy. 

7. Zamawiający zobowiązuje się do spełnienia warunków określonych w niniejszej umowie,                            w szczególności: 

1) zapewnienia na wniosek Wykonawcy dostępu do dokumentów, materiałów i informacji niezbędnych dla realizacji Przedmiotu Umowy, a których Zamawiający jest w posiadaniu,                w terminie uzgodnionym przez Strony,  

2) opiniowania i uzgadniania przedstawianych przez Wykonawcę rozwiązań technicznych, 

3) udzielenia stosownych pełnomocnictw do reprezentowania Zamawiającego, 

4) odbioru Przedmiotu Umowy, 

5) zapłaty należnego wynagrodzenia za zrealizowanie Przedmiotu Umowy. 

§ 3 

Podwykonawcy 
1. Wykonawca ma prawo powierzyć wykonanie Przedmiotu Umowy lub jego części podwykonawcy/om na zasadach określonych w przepisie art. 6471 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny oraz w postanowieniach niniejszej umowy. Do zawarcia przez podwykonawcę/ów umowy z dalszymi podwykonawcami jest wymagana zgoda Zamawiającego.  

2. Wykonawca, niezależnie od warunków umowy z Podwykonawcą odpowiada wobec Zamawiającego za działanie lub zaniechanie podwykonawców tak jak za własne działanie lub zaniechanie.  

§ 4 Termin realizacji 

1. Zamawiający określa następujący termin realizacji Przedmiotu Umowy: 

1) w zakresie opracowania dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem w imieniu i na rzecz Zamawiającego wszelkich decyzji administracyjnych oraz zgód niezbędnych do rozpoczęcia                     i zrealizowania robót budowlanych – do 30.09.2025 r.;  (W przypadku, gdyby nastąpiła zwłoka instytucji opiniujących i uzgadniających ponad łączny czas jednego miesiąca na wykonanie przypisanych im czynności, mogłoby to być podstawą do wydłużenia terminu realizacji przedmiotu zamówienia o czas równy tej zwłoce).
2) aktualizacja kosztorysów inwestorskich – do 14 dni od otrzymania wezwania od Zamawiającego;  

3) pełnienie nadzoru autorskiego – od dnia wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienie publicznego na wykonanie robót budowlanych na podstawie opracowanej przez Wykonawcę dokumentacji projektowej do dnia odbioru końcowego tych robót. 
§ 5  Realizacja umowy  

1. Wykonawca  zobowiązany jest do opracowania dokumentacji projektowej oraz do sprawowania nadzoru autorskiego w sposób zorganizowany i sprawny, z należytą starannością wynikającą                          z zawodowego charakteru prowadzonej działalności. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia stałej dyspozycyjności osób wchodzących w skład personelu wykonawcy (projektantów poszczególnych branż), w zakresie kontaktu telefonicznego oraz drogą elektroniczną (e-mail). Wykonawca zobowiązany będzie dostosować godziny pracy swoje i swojego personelu (projektantów) do godzin pracy Zamawiającego                            i wykonawcy robót. 

3. Przed przystąpieniem do opracowywania dokumentacji Wykonawca zobowiązany jest do: 

1) uzgodnienia zakresu prac z przedstawicielami Zamawiającego, 

2) uzgodnienia harmonogramu wejść do poszczególnych pomieszczeń budynku                                          z Administratorem obiektu, 

3) opracowania inwentaryzacji konstrukcyjno-budowlanej i instalacyjnej obiektu w stopniu uszczegółowienia niezbędnym dla prawidłowego zaprojektowania i wykonania całego zakresu przedmiotu zamówienia, w tym w szczególności w zakresie instalacji podlegających wymianie.  Podczas inwentaryzacji należy ocenić, które z urządzeń przeciwpożarowych i elementów instalacji należy poddać wymianie, a które z uwagi na ich stan techniczny, współdziałanie i zgodność z obowiązującymi przepisami można by wykorzystać na potrzeby wykonania nowych instalacji/systemów. 

4) zapoznania się ze stanem faktycznym budynku i instalacji w zakresie odpowiadającym planowanym pracom projektowym. 
5) uzyskania aktualnej mapy do celów projektowych.
4. Zamawiający informuje, iż budynek jest obiektem czynnym, Wykonawca musi tak organizować realizację przedmiotu zamówienia, aby nie zakłócać pracy użytkownikom obiektu. 

5. W rozwiązaniach projektowych należy przewidzieć najbardziej współczesne i równocześnie wysoce ekonomiczne oraz funkcjonalne rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe, zapewniające wieloletnią trwałość oraz wysoką jakość nowo powstałej infrastruktury. Rozwiązania projektowe należy dobierać w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów oraz optymalnego doboru metod  i środków służących osiągnięciu założonych celów. 

6. Zabrania się przy tym Wykonawcy, stosowania w dokumentacji nazw własnych, wskazania marki lub znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę. Wszelkie materiały i urządzenia należy opisać poprzez wskazanie minimalnych wymagań, co do ich parametrów technicznych i eksploatacyjnych, bądź użytkowych jakie winny one spełniać. 

7. Wykonawca zobowiązany jest wyznaczyć osobę do koordynowania i kierowania pracami Wykonawcy. 

8. Wykonawca w ramach realizacji Przedmiotu Umowy zobowiązany jest m.in. do opracowania, sporządzenia i/lub pozyskania staraniem własnym dokumentacji projektowej wymiany instalacji przeciwpożarowych w budynku, a także wszelkich: 

1) warunków, opinii, pozwoleń, decyzji i uzgodnień (w tym m.in. ewentualnych odstępstw od przepisów techniczno-budowlanych oraz ochrony przeciwpożarowej i innych, niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji wraz z przygotowaniem stosownych dokumentów do wniosków  i opracowaniem wniosków wymaganych przez poszczególne podmioty w powyższym zakresie); 

2) innych opracowań (ekspertyz i ocen oraz inwentaryzacji) wynikających z przepisów prawa lub z wytycznych podmiotów biorących udział w wydawaniu ww. warunków, opinii, pozwoleń, decyzji i uzgodnień, niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji. 

9. Zamawiający informuje, iż Wykonawca winien uzgodnić dokumentację projektową                               z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych. 

10. Zakres prac projektowych zawiera ekspertyza techniczna dot. stanu ochrony przeciwpożarowej budynku  I LO i SP7 w Oleśnicy oraz  postanowienia Dolnośląskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu .                                                 

- Zakres prac projektowych obejmuje również modernizację całej wewnętrznej instalacji hydrantowej na wszystkich kondygnacjach budynku, za wyjątkiem poddasza nieużytkowego                        i pomieszczeń wykazanych w ekspertyzie oraz instalacji oddymiania, systemu sygnalizacji pożarowej, awaryjne oświetlenie ewakuacyjne - zgodnie z ekspertyzą i postanowieniami.
- Przed wykonaniem projektu budowlanego należy dokonać inwentaryzacji konstrukcyjno-budowlanej i inwentaryzacji instalacyjnej obiektu w stopniu uszczegółowienia niezbędnym dla prawidłowego zaprojektowania i wykonania całego zakresu przedmiotu zamówienia, w tym w szczególności w zakresie instalacji podlegających wymianie. Podczas inwentaryzacji należy ocenić, które z urządzeń przeciwpożarowych i elementów instalacji należy poddać wymianie, a które z uwagi na ich stan techniczny, współdziałanie i zgodność z obowiązującymi przepisami można wykorzystać na potrzeby wykonania nowych instalacji/systemów.  

- Trasy kablowe należy projektować zgodnie z istniejącymi, a elementy instalacji podlegające wymianie należy przewidzieć do demontażu i utylizacji. W rozwiązaniach projektowych należy uwzględnić odtworzenie naruszanych przegród budowlanych i ich okładzin.
11. Wykonawca w ramach realizacji Przedmiotu Umowy jest zobowiązany do opracowania dokumentacji projektowej, obejmującej w szczególności: 

1) projekt budowlany wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami, których obowiązek dołączenia wynika z przepisów prawa - 4 kpl.
2) wielobranżowy projekt techniczno-wykonawczy – 4 kpl.,  z podziałem na poszczególne branże,
3) przedmiar robót (w tym robót podstawowych i tymczasowych oraz pomocniczych, przygotowawczych i zabezpieczających) - 3 kpl., 

 oraz niżej wymienione opracowania: 

4) informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – 3 egz., 
5) instrukcję Bezpieczeństwa Pożarowego, ze względu na przekroczenie kubatury budynku powyżej 1000 m3 – 2 egz.

6) scenariusz pożarowy i matrycę sterowań – 2 egz., 

7) plan ewakuacji budynku z uwzględnieniem oznakowania dróg ewakuacyjnych – 2 egz., 

8) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – 3 kpl.,                                                   9)    kosztorysy inwestorskie – 1 egz. na całość robót i 1 egz. dla każdej branży oddzielnie – po 2 kpl.
12. Wykonawca zobowiązany jest sporządzić dokumentację projektową dla wszystkich branż, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym techniczno-budowlanymi i normami oraz zasadami wiedzy technicznej, w sposób gwarantujący prawidłową wycenę i realizację robót budowlanych, które będą wykonywane w oparciu o nie, a także w sposób eliminujący ryzyko wystąpienia robót dodatkowych. Projekty powinny być spójne i skoordynowane we wszystkich branżach z możliwością etapowania robót.

13. Projekty wykonawcze winny zawierać rysunki w skali uwzględniającej specyfikę zamawianych robót wraz z wyjaśnieniami opisowymi, które dotyczą części obiektu, rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych i materiałowych, detali architektonicznych oraz urządzeń budowlanych, instalacji i wyposażenia technicznego. 

14. Przed złożeniem przez Wykonawcę wniosku o wydanie postanowienia wyrażającego zgodę na zastosowanie rozwiązań zamiennych w stosunku do wymagań ochrony przeciwpożarowej, wydanie decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i zezwalającej na budowę lub przed zgłoszeniem zamiaru wykonywania robót niewymagających pozwolenia na budowę, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu odpowiednio do zaopiniowania                           i zatwierdzenia opracowaną ekspertyzę techniczną stanu bezpieczeństwa pożarowego budynku  i projekt budowlany w 1 egzemplarzu w wersji papierowej i tożsamej wersji elektronicznej. Akceptacja przez Zamawiającego ww. dokumentacji nie zwalnia Wykonawcy  z odpowiedzialności za prawidłową realizację całości Przedmiotu Umowy, w tym m.in. za jego jakość i terminowość oraz za ewentualne jego wady. 

15. W razie stwierdzenia wad Zamawiający wyznaczy termin ich usunięcia, z zastrzeżeniem, że nie może on być dłuższy niż 7 dni od daty zgłoszenia wady. Akceptacja nastąpi dopiero po pisemnym stwierdzeniu przez Zamawiającego usunięcia wad.   

16. Zamawiający udzieli Wykonawcy pełnomocnictwa do wystąpienia w jego imieniu w celu uzyskania potrzebnych opinii, uzgodnień, zezwoleń i decyzji administracyjnych umożliwiających zatwierdzenie opracowanej dokumentacji projektowej i prawidłową realizację prac projektowych, w szczególności Wojewódzkiego Dolnośląskiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu oraz Wojewódzkiego Komendanta Straży Pożarnej we Wrocławiu.
17. Zamawiający wymaga od Wykonawcy uczestnictwa w naradach (spotkaniach roboczych) organizowanych przez Zamawiającego, których tematem będzie przedstawienie przez Wykonawcę stanu zaawansowania prac projektowych wraz z ich omówieniem.  Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia udziału w naradach koordynacyjnych projektantów każdej z branż odpowiednio na etapie realizacji robót, na wezwanie Zamawiającego. Zamawiający planuje zwoływanie narad koordynacyjnych z częstotliwością nie większą niż jeden raz w każdym miesiącu przypadającym na okres realizacji usługi będącej Przedmiotem Umowy (chyba, że postęp prac projektowych będzie wymagał częstszych narad). Zwoływanie comiesięcznej narady jest uprawnieniem Zamawiającego, a nie jego obowiązkiem. 
§ 6 

Odbiór dokumentacji  
1. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu kompletną dokumentację projektową wraz                                      z pozostałymi wymaganymi opracowaniami, w zakresie kompletności  i zgodności z Przedmiotem Umowy, w jednym (1) egzemplarzu. Zamawiający dokona sprawdzenia przedłożonej dokumentacji, a następnie zaakceptuje ją, bądź wniesie uwagi w terminie 14 dni roboczych od dnia jej złożenia. W razie stwierdzenia wad/usterek, Zamawiający wyznaczy termin ich usunięcia, z zastrzeżeniem, że nie może on być dłuższy niż 7 dni od daty zgłoszenia wady. Akceptacja nastąpi dopiero po pisemnym stwierdzeniu przez Zamawiającego usunięcia wad/usterek.   

2. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia kompletnej dokumentacji będącej przedmiotem umowy, w ilościach wskazanych w § 5 ust. 11, w terminie do 7 dni roboczych od dnia uzyskania pisemnej akceptacji o której mowa w ust. 1 

3. Dokumentację projektową wraz z pozostałymi wymaganymi opracowaniami należy sporządzić w formie pisemnej w wersji papierowej w liczbie egzemplarzy wskazanej powyżej oraz w dwóch egzemplarzach w wersji elektronicznej tożsamej z wersją papierową (po jednym egzemplarzu odpowiednio na nośniku CD/DVD i urządzeniu elektronicznym przenośnym typu plug and play zawierającym pamięć nieulotną typu flash, przeznaczonym do współpracy z komputerem przez port USB co najmniej 2.0.) w formacie *.pdf oraz w formatach edytowalnych np. *.doc lub *.rtf, *.dwg lub *.dxf.  

4. Wykonawca winien przedłożyć Zamawiającemu wraz z dokumentacją projektową pozostałe wymagane opracowania, a także wszelkie pozyskane lub wytworzone w trakcie i/lub na potrzeby realizacji Przedmiotu Umowy: opinie, decyzje pozwolenia, uzgodnienia, ekspertyzy, itp. dokumenty, w tym obrazujące przebieg toczącego się procesu projektowania oraz niezbędne do jego prawidłowego wykonania. Dokumenty te należy przekazać Zamawiającemu w oryginałach oraz ich kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do zaopatrzenia każdej części dokumentacji projektowej, stanowiącej odrębną część całości, w wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie, że jest ona wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami prawa, w tym technicznobudowlanymi i normami oraz zasadami wiedzy technicznej, w sposób gwarantujący prawidłową wycenę i realizację robót budowlanych oraz że zostaje wydana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 

6. Wykonawca na potrzeby odbioru Przedmiotu Umowy lub jego części zobowiązuje się do złożenia oświadczenia, że dokumentacja projektowa, będąca częścią Przedmiotu Umowy, stanowi przedmiot jego wyłącznych praw autorskich, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wykonawca oświadcza  i gwarantuje, że dokumentacja stanowiąca część Przedmiotu Umowy, będzie wolna od jakichkolwiek praw osób trzecich, zaś prawo Wykonawcy do rozporządzania tą dokumentacją nie będzie w jakikolwiek sposób ograniczone. W razie naruszenia powyższego zobowiązania Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie poniesione przez Zamawiającego szkody. 

7. Opracowaną, kompletną dokumentację wraz z pozostałymi wymaganymi opracowaniami należy złożyć w sekretariacie I Liceum Ogólnokształcącego w Oleśnicy, ul. Słowackiego 4, parter, celem sprawdzenia w zakresie kompletności i zgodności z Przedmiotem Umowy.  

8. Zamawiający dokona sprawdzenia i akceptacji kompletnej dokumentacji w terminie do 14 dni roboczych od dnia jej złożenia lub jeżeli w trakcie sprawdzania zostaną stwierdzone ponownie wady/usterki Przedmiotu Umowy, Zamawiający wyznaczy termin ich usunięcia,                                      z zastrzeżeniem, że nie może on być dłuższy niż 7 dni roboczych od daty zgłoszenia wady/usterki. Akceptacja dokumentacji nastąpi dopiero po pisemnym stwierdzeniu przez Zamawiającego usunięcia przez Wykonawcę wad/usterek.  

9. Odbiór dokumentacji projektowej obejmuje dokumentację, o której mowa w § 5 ust. 11 i § 6  ust. 3 wraz z ostatecznym pozwoleniem na budowę lub potwierdzeniem niewniesienia sprzeciwu do zgłoszenia zamiaru wykonywania robót niewymagających pozwolenia na budowę oraz wymaganymi oświadczeniami. 

10. Potwierdzeniem dokonania przez Zamawiającego odbioru dokumentacji o której mowa w ust. 9 jest protokół odbioru dokumentacji projektowej, podpisany przez upoważnionych przedstawicieli Stron. Protokół odbioru dokumentacji projektowej jest podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury za usługi nim objęte. 

11. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego usunięcia ewentualnych wad dokumentacji będącej Przedmiotem Umowy, w ramach wynagrodzenia umownego, w terminach wskazanych przez Zamawiającego.  

§ 7 

Nadzór autorski 

1. Wykonawca w ramach realizacji Przedmiotu Umowy zobowiązany jest na wezwanie Zamawiającego do pełnienia m.in. na podstawie przepisu art. 12 ust. 1 pkt 1, art. 18 ust. 3, art. 20 ust. 1 pkt 4 i art. 21 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane profesjonalnego, kompletnego, ciągłego, stałego wielobranżowego nadzoru autorskiego w toku ich realizacji,                 w szczególności w zakresie obejmującym: 

1) niezwłoczne udzielanie odpowiedzi i wyjaśnień do dokumentacji projektowej w trakcie prowadzenia przez Zamawiającego postępowań/nia o udzielenie zamówień/nia publicznych/ego na wykonanie robót budowlanych na podstawie dokumentacji będącej częścią Przedmiotu Umowy, w terminach do trzech (3) dni kalendarzowych od otrzymania pytania, 

2) nadzory, na każde wezwanie inspektora nadzoru inwestorskiego lub Zamawiającego,                         z obowiązkowym pobytem na budowie lub w siedzibie Zamawiającego projektantów każdej           z wzywanych branż,  

3) nadzory doraźne i czasowe według potrzeb wynikających z postępu prowadzonych robót, 

4) bieżące nadzory bez pobytu na terenie budowy - odpowiedzi na pytania, sprawdzanie                       i opiniowanie wszelkich projektów warsztatowych, montażowych, technologicznych niezbędnych dla realizacji inwestycji w tym przygotowanych przez wykonawcę robót budowlanych, wykonywania rysunków zamiennych i uzupełniających do dokumentacji projektowej, 

5) udział w naradach koordynacyjnych. 

6) wyjaśnianie wątpliwości dotyczących dokumentacji projektowej i zawartych w niej rozwiązań,  

7) stwierdzanie w toku wykonywania robót budowlanych ich zgodności realizacji  z dokumentacją projektową, 

8) ocenę wyników badań materiałów i elementów budowlanych w zakresie wynikającym  z dokumentacji projektowej, 

9) aktualizację rozwiązań projektowych w trakcie realizacji, 

10) uzgadnianie możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych  w dokumentacji projektowej, 

11) kontrolowanie, aby wprowadzone zmiany i uzupełnienia dokumentacji projektowej nie powodowały zmian w realizacji inwestycji na niekorzyść Zamawiającego, 

12) opracowywanie projektów zamiennych i uzupełniających, 

13) dokonywanie stosownych zapisów na rysunkach wchodzących w skład dokumentacji projektowej,  

14) uzupełnianie i poprawianie ewentualnych braków i/lub błędów w dokumentacji projektowej, ujawnionych w trakcie realizacji robót, w terminach nie powodujących przerw w i/lub wstrzymania robót lecz nie dłuższych niż do 7 dni od chwili ich ujawnienia, 

15) wykonywanie wszelkich innych działań i opracowań celem dostosowania dokumentacji do prawidłowej realizacji robót budowlanych, w terminach nie powodujących zbędnych przerw w ich realizacji, w tym poprzez udział w komisjach i naradach technicznych oraz odbiorze końcowym, udzielanie stosownych wyjaśnień, obecność na terenie inwestycji. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do sprawowania nadzoru autorskiego od daty poinformowania Wykonawcy przez Zamawiającego o rozpoczęciu procedur/y udzielenia zamówienia publicznego na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych do czasu jej/ich zakończenia oraz od dnia rozpoczęcia robót budowlanych realizowanych w oparciu o dokumentację projektową - dla każdego z możliwych etapów prac, do dnia podpisania protokołu odbioru końcowego tych robót.  

3. Nadzór autorski zobowiązany będzie wykonywać swoje obowiązki i uprawnienia, rozpatrując sytuacje zaistniałe w ramach realizacji robót, biorąc pod uwagę wszystkie istotne okoliczności, aktywnie i kompetentnie działając na rzecz prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, przy pomocy wielobranżowego zespołu projektantów, którym Wykonawca kieruje i za pracę którego odpowiada.  

4. Nadzór autorski wykonuje swoje czynności wydając polecenia, decyzje, opinie, zgody, akceptacje, wnioski, potwierdzając je na piśmie (np. wpisem w dzienniku budowy, notatką lub protokołem potwierdzonym przez strony, mailem, itp.) oraz prowadzi dokumentację z tych czynności w formie rejestru. 

5. Zawsze tam, gdzie będzie to stosowne i nie pozostanie w sprzeczności z umową zawartą  z Zamawiającym lub etyką zawodową, nadzór autorski winien chronić przede wszystkim interesy Zamawiającego. 

6. W ramach sprawowanej funkcji nadzór autorski nie jest uprawniony do zaciągania zobowiązań finansowych w imieniu i na rzecz Zamawiającego ani do dokonywania, bez pisemnej akceptacji Zamawiającego, jakichkolwiek zmian ingerujących w zakres robót budowlanych ustalony przez Zamawiającego. 

7. Wykonawca niezwłocznie po otrzymaniu wezwania, uzgadnia z wzywającym termin pobytu na budowie lub w siedzibie Zamawiającego, przy czym termin pobytu na budowie nie może przypadać później niż w ciągu pięciu (5) dni kalendarzowych od daty otrzymania wezwania chyba, że z Zamawiającym uzgodniony zostanie inny termin. W przypadkach, w których dla uniknięcia przerw w realizacji inwestycji i/lub wstrzymania robót i/lub powstania szkody                      u Zamawiającego potrzebny będzie pilny pobyt Wykonawcy na budowie lub w siedzibie Zamawiającego, Zamawiający powiadomi o tym Wykonawcę telefonicznie lub pocztą elektroniczną, wskazując tego przyczynę, a Wykonawca dołoży wszelkich starań, aby jak najszybciej taki pobyt nastąpił, jednak nie później niż w terminie do dwóch (2) dni kalendarzowych od daty otrzymania wezwania chyba, że z Zamawiającym uzgodniony zostanie inny termin.  

8. Za moment wezwań, o których mowa w niniejszym opisie uważa się: 

1) w przypadku zgłoszenia telefonicznego – moment zakończenia rozmowy telefonicznej,  a w przypadku braku możliwości połączenia telefonicznego – moment trzeciej nieudanej próby połączenia telefonicznego;   

2) w przypadku zgłoszenia elektronicznego - moment zapisania zgłoszenia w aplikacji poczty elektronicznej osoby zgłaszającej jako „poczta wysłana”. 

§ 8 Osoby uczestniczące w wykonaniu Przedmiotu Umowy 

1. Przedmiot Umowy winien być realizowany przez osoby posiadające właściwą wiedzę, doświadczenie oraz uprawnienia. 

2. Do realizacji niniejszej umowy Wykonawca wyznacza następujące osoby: 

1) …………………………….. - projektant branży sanitarnej posiadający uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych  i kanalizacyjnych;  

2) ………………………….. - projektant branży elektrycznej posiadający uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych; 

3) ………………………….. – rzeczoznawca do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych,  w rozumieniu Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej, posiadającego prawo do wykonywania zawodu rzeczoznawcy przyznane w drodze powołania przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej. 

3. Do 
nadzorowani 
i 
koordynowania 
prac 
projektowych 
Wykonawca 
wyznacza:  

p. ……………………………….. 

4. Ze strony Zamawiającego jako osoby do nadzorowania wykonania Umowy wyznacza się: 

1) p. Justyna Wiśniewska – sekretarz szkoły,  tel. 71 314 3280, e-mail: lo1@olesnica.pl - osoba uprawniona do kontaktowania się z Wykonawcami
5. Strony udostępniają sobie wzajemnie dane osobowe (dane służbowe) Stron/reprezentantów Stron, oraz osób uczestniczących w wykonaniu umowy (do kontaktu), w oparciu o zawarte umowy o pracę bądź umowy cywilnoprawne, których przetwarzanie jest konieczne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora, tj. zawarcia i wykonania przedmiotowej umowy, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b i f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1), dalej RODO.  

6. Strony oświadczają, że przekazały osobom, o których mowa w ust. 5, informacje określone w art. 14 RODO, w związku z czym na podstawie art. 14 ust. 5 lit. a RODO zwalniają się wzajemnie  z obowiązków informacyjnych względem tych osób.  

7. Wykonawca  zobowiązany jest do ochrony danych osobowych, zgodnie z przepisami ustawy  z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych oraz przepisami RODO. 

8. Ewentualna zmiana osób, o których mowa w ust. 2 następować będzie na podstawie pisemnego przedstawienia przez Wykonawcę propozycji zmiany osoby posiadającej kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i wykształcenie, wymagane przez Zamawiającego,  a określone w dokumentacji postępowania poprzedzającego zawarcie niniejszej umowy. Zmiana osoby nastąpi po pisemnej akceptacji przez Zamawiającego propozycji Wykonawcy. Zamawiający nie wyrazi zgody na zmianę, jeżeli osoba wprowadzona w miejsce dotychczasowej nie posiada kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia, wymaganych wcześniej przez Zamawiającego. Brak pisemnej zgody powoduje nieważność wprowadzonej zmiany.  

§ 9 Wynagrodzenie i sposób płatności 

1. Za wykonanie dokumentacji projektowej wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych oraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w toku realizacji robót budowlanych Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości: 
- ……………. zł netto, (słownie: ……………… zł 00/100)

-  podatek VAT  ……………. zł, (słownie: ……………… zł 00/100)
-   ……………. zł brutto, (słownie: ……………… zł 00/100) 
           .
2. Wynagrodzenie ryczałtowe oznacza, że Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru, zakresu i kosztów prac projektowych oraz innych kosztów ponoszonych w celu należytego wykonania Przedmiotu Umowy. Wynagrodzenie nie zwiększy się nawet wówczas, gdy  w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy okaże się, iż cena ofertowa została nieprawidłowo określona przez Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Niedoszacowanie, pominięcie lub nierozpoznanie przez Wykonawcę kosztów realizacji czy zakresu Przedmiotu Umowy nie może być podstawą do żądania podwyższenia wynagrodzenia ryczałtowego. 

3. Zamawiający nie dopuszcza waloryzacji wynagrodzenia. 
4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 zawiera wszelkie koszty do poniesienia w celu należytego wykonania Przedmiotu Umowy, zgodnie z wymaganiami opisanymi  w dokumentacji poprzedzającej zawarcie niniejszej umowy oraz koszty, bez których nie jest możliwe jego prawidłowe wykonanie. 

5. Wynagrodzenie Wykonawcy zawiera w szczególności: koszt prac przedprojektowych (w tym inwentaryzacji, ekspertyz, ocen, opinii), koszt mapy do celów projektowych, koszt prac projektowych i przeniesienia praw autorskich, koszty aktualizacji kosztorysów inwestorskich, koszty pełnienia nadzoru autorskiego w trakcie robót budowlanych, koszty uzyskania niezbędnych uzgodnień, pozwoleń, zgód, postanowień i decyzji (w tym administracyjnych), koszty wynagrodzenia pracowników, narzuty, koszty pośrednie i ogólne, zysk, koszty usunięcia wad w okresie rękojmi, koszty dojazdów i inne opłaty, które mogą wystąpić przy realizacji Przedmiotu Umowy, wszelkie podatki (także należny podatek VAT) oraz koszty wszystkich czynności i opracowań towarzyszących, które nie zostały wyszczególnione w szczegółowym opisie Przedmiotu Umowy, a które są niezbędne do jego prawidłowej realizacji. 

6. W przypadku wykonywania przedmiotu umowy przy pomocy podwykonawców zgłoszonych zgodnie z niniejszą umową, wraz z fakturą Wykonawcy za zakres wykonany przez danego podwykonawcę oraz potwierdzeniem dokonania wypłaty wynagrodzenia podwykonawcy (zarówno wymagalnego, jak i niewymagalnego), Wykonawca przedłoży Zamawiającemu oświadczenie podwykonawcy, że należność z tytułu wykonanych przez niego usług, została uregulowana przez Wykonawcę w całości. Nieprzedłożenie Zamawiającemu oświadczenia wraz z dokumentami, o których mowa powyżej spowoduje wstrzymanie płatności Wykonawcy. 

7. Zamawiający dokona płatności przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze w terminie do 21 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo sporządzonej faktury, po faktycznym wykonaniu zakresu usług, wraz z dołączonym protokołem odbioru dokumentacji projektowej podpisanym przez Zamawiającego. Za datę dokonania zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

8. Wykonawca oświadcza, że jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. 

9. Wykonawca oświadcza, iż wskazany przez niego rachunek bankowy, o którym mowa w ust. 10, na który ma być dokonywana płatność jest rachunkiem rozliczeniowym, o którym mowa  w art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe i został zgłoszony do właściwego urzędu skarbowego. 

10. Wykonawca zobowiązuje się powiadomić w ciągu 24 godzin Zamawiającego od chwili wykreślenia o wykreśleniu jego rachunku bankowego z wykazu, o którym mowa w przepisie art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej lub o utracie statusu czynnego podatnika VAT. Naruszenie powyższego obowiązku skutkuje powstaniem roszczenia odszkodowawczego do wysokości poniesionej szkody. 
11. Jeżeli rachunek bankowy nie został uwidoczniony w wykazie, o którym mowa w ust. 11, Zamawiający zastrzega sobie możliwość wstrzymania płatności z tytułu wykonanego zamówienia do momentu ustalenia okoliczności sprawy i wskazania rachunku bankowego, który będzie umożliwiał uznanie danej płatności za koszt uzyskania przychodu w rozumieniu przepisów podatkowych. Wstrzymanie płatności nie spowoduje żadnych ujemnych następstw dla Zamawiającego, w tym w szczególności nie będzie źródłem roszczenia o zapłatę odsetek za opóźnienie w płatności lub kar umownych na rzecz Wykonawcy. 

12. Za datę dokonania zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

13. W razie opóźnienia w płatności Wykonawca ma prawo żądać zapłaty ustawowych odsetek,                                         z zastrzeżeniem postanowień ust. 12. 
§ 10 Prawa autorskie 

1. Z chwilą odbioru przez Zamawiającego utworów powstałych w związku z realizacją Umowy w ramach wynagrodzenia umownego brutto za wykonanie Przedmiotu Umowy, Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiającego bezwarunkowo, bez dodatkowych opłat, całość autorskich praw majątkowych do wszystkich utworów w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych, stworzonych na potrzeby realizacji Przedmiotu Umowy, lub odpowiednio całość nieograniczonych czasowo i terytorialnie niewyłącznych licencji, niezbędnych do korzystania z przekazanych utworów, w szczególności takich jak: raporty, wykresy, rysunki, plany, obliczenia, programy komputerowe przeznaczone do sterowania urządzeniami, instalacjami itp. i inne dokumenty przekazane Zamawiającemu w wykonaniu Umowy, zwane dalej utworami, bez dodatkowych oświadczeń Stron w tym zakresie wraz z wyłącznym prawem do wykonywania i zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich, na polach eksploatacji wskazanych w ust. 2. Równocześnie Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiającego własność wszelkich egzemplarzy lub nośników, na których utrwalono ww. utwory, które przekaże Zamawiającemu stosownie do postanowień Umowy. 

2. Zamawiający, z chwilą przeniesienia na niego autorskich praw majątkowych i praw zależnych do utworów stworzonych na potrzeby realizacji Przedmiotu Umowy, będzie mógł korzystać z nich w całości lub w części, na następujących polach eksploatacji: 

1) utrwalenie i zwielokrotnianie w całości lub we fragmentach dowolnymi technikami, w tym m.in. drukarskimi, poligraficznymi, reprograficznymi, audiowizualnymi, informatycznymi, cyfrowymi, w tym kserokopie, slajdy, reprodukcje komputerowe, odręcznie i odmianami tych technik, niezależnie od standardu systemu i formatu, na jakichkolwiek nośnikach, bez ograniczeń co do ilości i wielkości nakładu,  

2) wykorzystywanie wielokrotne utworu do realizacji celów, zadań i inwestycji Zamawiającego, 

3) wielokrotne wykorzystywanie do opracowania i realizacji dokumentacji projektowej, 

4) przetwarzanie, wprowadzanie modyfikacji i poprawek, wprowadzanie                                             i przechowywanie w pamięci komputera, sieci komputerowej i/lub multimedialnej,                         w tym do sieci internetowej; 

5) wykorzystanie w zakresie niezbędnym dla prawidłowej eksploatacji utworu                                 w działalności Zamawiającego, w tym do opracowania wniosków o dofinansowanie                                             z funduszy UE, 

6) udostępnianie utworu i jego kopii podmiotom zewnętrznym, ich najem, dzierżawa, ich rozpowszechnianie w inny sposób w tym: wprowadzanie do obrotu, publikowanie części lub całości, opracowania. 

3. Rozpowszechnianie na polach eksploatacji określonych w ust. 2 może następować w całości, w części, fragmentach, samodzielnie, w połączeniu z dziełami innych podmiotów, w tym jako część dzieła zbiorowego, po zarchiwizowaniu w formie elektronicznej i drukowanej, po dokonaniu opracowań, przystosowań, uzupełnień lub innych modyfikacji.  

4. W przypadku, gdy do czasu odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego autorskie prawa majątkowe, o których mowa w ust. 1 nie zostaną przeniesione na Zamawiającego, ich przejście na Zamawiającego nastąpi z chwilą odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron. 

5. W przypadku wystąpienia przez jakąkolwiek osobę trzecią w stosunku do Zamawiającego  z roszczeniem z tytułu naruszenia praw autorskich, jeżeli naruszenie nastąpiło w związku  z nienależytym wykonaniem przez Wykonawcę utworu powstałego w ramach Umowy, Wykonawca: 

1) przyjmie na siebie pełną odpowiedzialność za powstanie oraz wszelkie skutki powyższych zdarzeń; 

2) w przypadku skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego wstąpi do procesu po stronie Zamawiającego i pokryje wszelkie koszty związane z udziałem Zamawiającego  w postępowaniu sądowym oraz ewentualnym postępowaniu egzekucyjnym, w tym koszty obsługi prawnej postępowania;   

3) poniesie wszelkie koszty związane z ewentualnym pokryciem roszczeń majątkowych  i niemajątkowych związanych z naruszeniem majątkowych lub osobistych praw autorskich osób zgłaszających roszczenia.   

6. W przypadku zawarcia umowy z podwykonawcą w części dotyczącej wykonania dokumentacji projektowej, Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania autorskich praw majątkowych oraz zależnych wraz  ze zgodą na wykorzystywanie praw osobistych do utworów wytworzonych w ramach tej umowy w zakresie tożsamym z wymaganym oraz przeniesienia ich na Zamawiającego. 

7. Wykonawca zobowiązuje się, że wykonując Umowę będzie przestrzegał przepisów ustawy  z dnia 4 lutego 1994 r. – o prawie autorskim i prawach pokrewnych i nie naruszy praw majątkowych osób trzecich (w tym autorskich praw majątkowych), a przekazane Zamawiającemu materiały będą wolne od obciążeń prawami tych osób. 

§ 11 Gwarancja i rękojmia za wady 

1. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wady fizyczne lub prawne Przedmiotu Umowy  na zasadach określonych w ustawie Kodeks cywilny z zastrzeżeniem postanowień niniejszej umowy. 

2. Wykonawca udziela Zamawiającemu na przedmiotu umowy gwarancji jakości na okres odpowiadający okresowi rękojmi.  

3. Wykonawca gwarantuje najwyższą jakość Przedmiotu Umowy zwłaszcza w zakresie: 

1) zgodności z Umową, 

2) zgodności z obowiązującymi przepisami techniczno - budowlanymi oraz normami państwowymi, 

3) kompletności z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 

4. Uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy przysługują Zamawiającemu niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji – wszelkie postanowienia zawarte w dokumencie gwarancji lub ofercie Wykonawcy, sprzeczne z powyższym, uważa się za bezskuteczne wobec Stron. Wybór reżimu, z którego możliwe będzie zaspokojenie roszczeń powstałych na skutek wystąpienia wad przedmiotu umowy należy do Zamawiającego.  

5. Bieg terminu gwarancji i rękojmi rozpoczyna się z datą podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru dokumentacji projektowej. Termin rękojmi wygasa wraz z wygaśnięciem odpowiedzialności z tytułu gwarancji i rękojmi wykonawców robót budowlanych realizowanych, według dokumentacji projektowej stanowiącej przedmiot umowy. 

6. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi za wady także po upływie terminu rękojmi, jeżeli zgłosi wadę przed upływem tego terminu. 

7. W razie stwierdzenia w okresie gwarancji i rękojmi wad w opracowanej dokumentacji projektowej (np. braków, błędów, sprzeczności, niejasności) nadających się do usunięcia, Zamawiający zażąda usunięcia stwierdzonych wad.  

8. Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wadzie telefonicznie: ………………………….,  e-mailem: 

………………………………………  lub pisemnie na adres Wykonawcy.  

9. Wykonawca jest zobowiązany do usuwania wad przedmiotu umowy (np. braków, błędów, sprzeczności, niejasności), które zostaną ujawnione w okresie gwarancji i rękojmi. Jeżeli Wykonawca nie usunie wykrytych wad w terminie ustalonym z Zamawiającymi, Zamawiający może zlecić ich usunięcie osobie trzeciej (innemu wykonawcy) na koszt i ryzyko Wykonawcy.                      O zamiarze powierzenia usunięcia wad osobie trzeciej Zamawiający  zawiadomią Wykonawcę, co najmniej na trzy (3) dni wcześniej. 

10. Jeżeli Przedmiot Umowy lub jego część ma wadę Zamawiający może złożyć oświadczenie  o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba, że Wykonawca niezwłocznie, ale nie później niż w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia wady i bez nadmiernych niedogodności dla Zamawiającego usunie wadę z zachowaniem zasad określonych w ust. 11. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Przedmiot Umowy lub jego część była już naprawiony przez Wykonawcę albo Wykonawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Przedmiotu Umowy lub jego części na wolny od wad lub usunięcia wady. 

11. Jeżeli Przedmiot Umowy lub jego część ma wadę, Zamawiający może żądać usunięcia wady lub jego wymiany na wolny od wad. Usunięcie wady lub wymiana wadliwego Przedmiotu Umowy lub jego części w okresie gwarancji i rękojmi odbywać będzie się bezpłatnie (dotyczy to wszelkich czynności podjętych w związku z usunięciem wady), w terminach każdorazowo ustalonych przez Strony umowy.  

12. W razie dochodzenia przed sądem albo sądem polubownym jednego z uprawnień z tytułu rękojmi termin do wykonania innych uprawnień, przysługujących Zamawiającemu z tego tytułu, ulega  zawieszeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.   

13. Potwierdzenie przez Strony usunięcia wad albo oświadczenia Zamawiającego o wyborze innego uprawnienia przysługującego mu z tytułu rękojmi, wymaga zawsze formy pisemnej.  

§ 12 Kary umowne 
 1. Strony umowy postanawiają, że w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy naliczone będą kary umowne.

2. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kar umownych: 

1) za każdy dzień zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 1% wynagrodzenia brutto wymienionego w § 9 ust. 1 umowy,

2) za opóźnienie w usunięciu wad przedmiotu umowy - w wysokości 1% wynagrodzenia brutto wymienionego w § 9 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia, licząc od ustalonego przez

strony terminu na usunięcie wad, 
3) za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi on odpowiedzialność, w wysokości 10% wynagrodzenia brutto wymienionego w § 9 ust. 1 umowy,

4) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi Wykonawca odpowiedzialność, w wysokości 10% wynagrodzenia brutto wymienionego w § 9 ust. 1 umowy.

3. Zapłata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy od zrealizowania jego obowiązków wynikających z Umowy, w tym tych, których niewykonanie lub nienależyte wykonanie było podstawą naliczenia kary umownej przez Zamawiającego, chyba że Zamawiający powierzył ich wykonanie innemu podmiotowi i poinformował o tym Wykonawcę. 

4. Naliczenie kar umownych nie zwalnia Wykonawcy od terminowego i należytego wykonania prac, do których Zamawiający zgłosił zastrzeżenia.  

5. Łączny limit kar umownych ze wszystkich tytułów określonych w tym paragrafie wynosi 50% kwoty brutto wynagrodzenia Wykonawcy, określonego w § 9 ust. 1. 

6. Zamawiający zastrzega prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania uzupełniającego ponad wysokość zastrzeżonych kar umownych – do pełnej wysokości szkody poniesionej przez Zamawiającego. 

7. W przypadku rozwiązania Umowy bez okresu wypowiedzenia, Strony oświadczają, że w mocy pozostają postanowienia dotyczące kar umownych. 

8. W przypadku naliczenia kar umownych Zamawiający ma prawo dokonać potrącenia naliczonych kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę. Strony uznają za wystarczające do uznania skutecznego potrącenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy, dokonanie przez Zamawiającego zapłaty na rzecz Wykonawcy wynagrodzenia Wykonawcy w kwocie pomniejszonej o kwotę należnych Zamawiającemu kar umownych. W każdym przypadku Zamawiający w tytule przelewu wskaże, że zapłata uwzględnia potrącenie naliczony kar umownych.
§ 13 Odstąpienie od umowy 

1. Zamawiający ma prawo, zachowując wszelkie prawa i roszczenia przeciwko Wykonawcy, odstąpić od umowy w całości lub części, wedle uznania Zamawiającego, w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o zajściu którejkolwiek z poniższych okoliczności:  

1) Wykonawca wykonuje swe obowiązki w sposób nienależyty i pomimo dodatkowego wezwania przez Zamawiającego nie nastąpiła poprawa w tym względzie, 

2) Wykonawca nie podjął realizacji Przedmiotu Umowy w ciągu 7 dni od daty zawarcia umowy, lub przerwał jego wykonywanie na okres dłuższy niż 7 dni, 

3) Wykonawca nie posiada lub utracił właściwości, które zgodnie z postanowieniami umowy  i dokumentacji o której mowa w § 1, są konieczne dla realizacji Przedmiotu Umowy,                            4) osoba trzecia wystąpi z roszczeniem z tytułu wady prawnej Przedmiotu Umowy;                               5) Wykonawca wyrządził szkodę w mieniu Zamawiającego. 
6) gdy wobec Wykonawcy ogłoszono upadłość, złożono wniosek lub wszczęto postępowanie upadłościowe, otwarto postępowanie restrukturyzacyjne lub Wykonawca ogłosił likwidację swojego przedsiębiorstwa;
7) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy
2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy wymaga dla swej ważności formy pisemnej. 

3. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży  w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości  o powyższych okolicznościach. Wykonawca ma prawo żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 

§ 14 Cesja wierzytelności 

Wykonawca nie może bez wcześniejszego uzyskania pisemnego zezwolenia Zamawiającego, przelewać lub przekazywać w całości albo w części innym osobom jakichkolwiek swych obowiązków lub uprawnień, wynikających z niniejszej umowy. 

§ 15 Zmiana treści umowy 

1. Zmiana treści umowy może następować wyłącznie w formie pisemnego aneksu, skutecznego po podpisaniu  przez obie Strony umowy. 

2. W razie wątpliwości, przyjmuje się, że nie wymagają aneksowania Umowy następujące zmiany: 

1) zmiany danych do kontaktu, zmiany danych teleadresowych, zmiany danych związanych                    z obsługą administracyjno–organizacyjną Umowy, 

2) zmiany danych rejestrowych, 

3) zmiany będące następstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy. 

§ 16 Dane adresowe 

1. Strony wskazują następujący adres do doręczeń: 

· Zamawiający: I Liceum Ogólnokształcące w Oleśnicy, ul. Słowackiego 4, 56-400 Oleśnica; 

· Wykonawca: …………………………………………………... 

2. W przypadku zmiany adresu przez którąkolwiek ze Stron, powiadomi ona o tym fakcie drugą Stronę na piśmie najpóźniej w dniu następującym po tej zmianie. W przypadku braku takiego powiadomienia doręczenie dokonane na ostatnio wskazany adres będzie uważana za skuteczne. 

§ 17 Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają w szczególności zastosowanie przepisy ustawy Kodeksu cywilnego oraz prawa budowlanego, prawa autorskiego. 

2. Spory mogące wyniknąć z niniejszej umowy rozstrzygane będą przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.  

3. Jako datę zawarcia umowy przyjmuje się datę złożenia podpisu przez Stronę składającą podpis  w drugiej kolejności. 

4. Jeżeli którakolwiek ze Stron nie umieści daty złożenia podpisu, jako datę zawarcia umowy przyjmuje się datę złożenia podpisu przez drugą Stronę. 

5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 

Stron. 


Zamawiający:                                                                
 
 
Wykonawca: 
                                                                                                                             ....................................................                                                                                     ....................................................                                                                             data, pieczęć i podpis                                                                                              data, pieczęć i podpis 
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